# BITÁCORA DEL PROYECTO TFG - DAM

Proyecto: Sistema de Gestión de Hábitos Multiplataforma

Tecnologías: Kotlin, Java Spring Boot, MySQL

Autor: (Completar)

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

Fecha: 2026

# 1. Descripción ampliada del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación multiplataforma para la gestión de hábitos. Incluye una aplicación móvil como cliente principal, una aplicación web para administración y un backend API REST. La comunicación entre sistemas se realiza mediante servicios HTTP y autenticación JWT.

# 2. Arquitectura del sistema

- Aplicación móvil (Kotlin - Android)
- Aplicación web (Frontend)
- Backend (Java Spring Boot - API REST)
- Base de datos relacional (MySQL)

# 3. Modelo de datos

Entidades: Usuario, Rol, Hábito, Registro.
Relaciones: Usuario 1:N Hábito, Hábito 1:N Registro, Rol 1:N Usuario.

# 4. Plan de desarrollo

Semana 1-2: Análisis y diseño UML/ER
Semana 3-4: Backend API REST
Semana 5: Base de datos
Semana 6-7: App móvil
Semana 8: Web
Semana 9: Seguridad JWT
Semana 10-11: Pruebas y despliegue
Semana 12: Documentación

# 5. Bitácora de progreso (simulada)

## Semana 1

Objetivo: Definición del tema del proyecto y análisis inicial.

Trabajo realizado: Se identificaron requisitos funcionales y se eligió arquitectura cliente-servidor.

Problemas: Sin problemas relevantes.

Próximos pasos: Definir diagramas UML.

## Semana 2

Objetivo: Creación de diagramas UML y modelo entidad-relación.

Trabajo realizado: Se diseñaron entidades Usuario, Rol, Hábito y Registro.

Problemas: Dudas en relaciones N:M.

Próximos pasos: Validar modelo de datos.

## Semana 3

Objetivo: Inicio del backend con Spring Boot.

Trabajo realizado: Estructura inicial del proyecto y configuración API REST.

Problemas: Errores de configuración Maven.

Próximos pasos: Completar CRUD básico.

## Semana 4

Objetivo: Implementación de base de datos MySQL.

Trabajo realizado: Creación de tablas y relaciones.

Problemas: Problemas con claves foráneas.

Próximos pasos: Conectar backend con DB.

## Semana 5

Objetivo: Desarrollo de autenticación JWT.

Trabajo realizado: Registro e inicio de sesión implementados.

Problemas: Errores en tokens.

Próximos pasos: Proteger endpoints.

## Semana 6

Objetivo: Inicio aplicación móvil en Kotlin.

Trabajo realizado: Pantallas de login y registro.

Problemas: Dificultades con consumo API.

Próximos pasos: Completar navegación.

## Semana 7

Objetivo: Continuación app móvil.

Trabajo realizado: Gestión de hábitos y registros.

Problemas: Problemas UI.

Próximos pasos: Mejorar interfaz.

## Semana 8

Objetivo: Desarrollo aplicación web.

Trabajo realizado: Panel básico de administración.

Problemas: Problemas con CORS.

Próximos pasos: Completar CRUD web.

## Semana 9

Objetivo: Integración de seguridad.

Trabajo realizado: Roles implementados.

Problemas: Errores de permisos.

Próximos pasos: Revisar JWT.

## Semana 10

Objetivo: Pruebas generales del sistema.

Trabajo realizado: Corrección de errores.

Problemas: Fallos menores API.

Próximos pasos: Optimización.

## Semana 11

Objetivo: Despliegue del backend.

Trabajo realizado: API accesible remotamente.

Problemas: Configuración servidor.

Próximos pasos: Documentar despliegue.

## Semana 12

Objetivo: Documentación final del TFG.

Trabajo realizado: Revisión general del proyecto.

Problemas: Mejoras de texto.

Próximos pasos: Entrega final.